УТВЕРЖДЕНА

постановлением Администрации

муниципального образования

«Кардымовский район»

Смоленской области

от \_\_\_\_.\_\_\_\_.20\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы».**

п. Кардымово

2014г

ПАСПОРТ

**муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная Программа: **«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры и благоустройство Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области на 2014-2016 годы»** (далее программа). |
| Основание для разработки Программы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  2. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».  3.Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  4. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ, положениями Энергетической стратегии России на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 №1234-р |
| Заказчик Программы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Разработчик Программы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Цели и задачи Программы | **Цель** Программы – обеспечение функционирования систем жизнедеятельности на территории Кардымовского городского поселения для улучшения уровня жизни населения.  **Задачи:**  1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Кардымовского городского поселения  2. Совершенствование и развитие улично-дорожной сети Кардымовского городского поселения  3.  Улучшение условий проживания в муниципальном жилищном фонде  4. Создание комфортных и безопасных условий жизни населения. |
|  |
| Целевые показатели Программы | * Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям * Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования, из-за сопутствующих дорожных условий * Снижение количества муниципального жилого фонда путем приватизации гражданами * Снижение затрат бюджета городского поселение на ремонт муниципального жилого фонда * Снижение доли ветхих сетей водопровода * Увеличение мощностей КНС за счет модернизации * Снижение доли ветхих тепловых сетей * Снижение числа аварий на наружных сетях водо- и теплопроводов * Снижение случаев нападения бродячих животных на жителей * Увеличение освещенности городского поселения * Снижение доли несанкционированных свалок мусора |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Перечень подпрограмм | 1. Содержание дворовых территорий, автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения:  2. Поддержка муниципального жилого фонда населенных пунктов Кардымовского городского поселения  3. Комплексное развитие коммунального хозяйства  4. Благоустройство |
| Источники и объемы финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы -  **46 167 652,00 рублей.**  в том числе:   * за счет средств бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее бюджет городского поселения) – **35 483 113,00 рублей.** * за счет средств бюджета Смоленской области (далее областной бюджет) – **10 684 539,00 рублей.** * за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей.   Объем финансирования по годам:  2014 год – **20 632 697,00 рублей.**  из них средства:   * бюджета городского поселения – 9 948 158,00 рублей. * средства областного бюджета – 10 684 539,00 рублей * средства федерального бюджета – 0,00 рублей   2015 год – **12 393 255,00 рублей.**  из них средства   * бюджета городского поселения– 12 393 255,00 рублей. * средства областного бюджета – 0,00 рублей * средства федерального бюджета – 0,00 рублей.   2016 год – **13 141 700,00 рублей.**  из них средства   * бюджета городского поселения – 13 141 700,00 рублей. * средства областного бюджета – 0,00 рублей. * средства федерального бюджета – 0,00 рублей |

1. **Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Кардымовский район расположен в центре Смоленской области. Его площадь составляет 1093,8 кв. км. *Транспортно-географическое положение* района уникально: Кардымовский район является важнейшим транспортным и коммуникационным узлом. С востока на запад идет транспортный коридор, связывающий Центральную Россию с Западной Европой (рис. 1). Его основой являются железнодорожная и автомобильная магистраль Москва – Минск – Варшава – Берлин. Через Кардымовский район проходит кратчайший путь из Центральной России в Западную Европу: расстояние от пос. Кардымово до Берлина составляет 1495 км. Географическое положение Кардымовского района является важнейшим ресурсом регионального развития.

Вследствие того, что объем внешнеторговых грузовых перевозок через Смоленскую область составляет почти 2/3 всего российского грузооборота и количество автотранспортных средств на территории области ежегодно увеличивается на 5-10%, за последние 5 лет существенно возросла транспортная нагрузка и на улично-дорожную сеть населенных пунктов Кардымовского района и Кардымовского городского поселения. Сеть автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения играет роль опорного каркаса территориального и социально-экономического развития, формирует надежные связи между населенными пунктами и объектами транспортной системы Смоленской области. Однако она не соответствует современным социальным, экономическим потребностям жителей района.

В результате не своевременного ремонта инженерных сетей городского поселения состояние объектов коммунальной инфраструктуры района характеризуется высокой степенью износа оборудования (для большинства объектов процент износа составляет от 40 % до 70 %). В среднем 60 % инженерных коммуникаций отслужили нормативный срок.

Следствием этого являются сверхнормативные потери в сетях, низкий коэффициент полезного действия оборудования, повышенная аварийность. В 2014 году количество аварий и нарушений в работе коммунальных объектов по сравнению с предыдущими годами значительно возросло.

Модернизация объектов ЖКК с целью повышения ресурсной эффективности производства услуг практически не предусматривается.

Коммунальный комплекс Кардымовского городского посления ежегодно требует увеличения средств для своего функционирования. Низкий уровень финансирования приводит к накоплению недоработок и износа, а как следствие дальнейшему снижению надежности работы коммунальных систем и качеству оказания услуг. Действующие тарифы не соответствуют реальной стоимости услуг и не обеспечивают объективно необходимых текущих расходов и инвестиционных затрат коммунальных предприятий. Привести тарифы в соответствие с реальной потребительской стоимостью не позволяет низкий уровень доходов населения.

Нормализация ситуации невозможна без изменения традиционных подходов, сложившихся в коммунальном комплексе и опирающихся на бюджетное финансирование.

Качественные изменения названных тенденций могут быть достигнуты комплексом мероприятий, направленных на устойчивое развитие отрасли. Существенное отставание уровня развития ЖКК определяет реальную необходимость в применении качественно новых подходов к решению проблем, направленных на создание условий и возможностей для увеличения эффективной работы системы жизнеобеспечения населения.

**2. Цели, задачи и целевые показатели Программы**

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленных на обеспечение эффективных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования.

**Целью** Программы является обеспечение функционирования систем жизнедеятельности на территории Кардымовского городского поселения для улучшения уровня жизни населения.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

1. Обеспечение устойчивого функционирования и развития систем коммунальной инфраструктуры Кардымовского городского поселения

2. Совершенствование и развитие улично-дорожной сети Кардымовского городского поселения

3.Улучшение условий проживания в муниципальном жилищном фонде.

4. Создание комфортных и безопасных условий жизни населения.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: повышение качества жилищно-коммунального обслуживания, надежности работы инженерных систем, обеспечение граждан комфортными и безопасными условиями проживания; снижение потерь энергоресурсов в коммунальных системах, которые в конкретных показателях представлены в каждой подпрограмме.

**3. Перечень программных мероприятий**

Перечень предлагаемых программных мероприятий подробным образом изложен в конкретных подпрограммах, отвечающих за ту или иную сферу жизнеобеспечения населения.

**4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы**

Объем финансирования муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению исходя из реальных возможностей бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района смоленской области (далее бюджета городского поселения).

Общий объем финансирования Программы -

**46 167 652,00 рублей.**

в том числе:

* за счет средств бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области (далее бюджет городского поселения) – **35 483 113,00 рублей.**
* за счет средств бюджета Смоленской области (далее областной бюджет) – **10 684 539,00 рублей.**
* за счет средств федерального бюджета – 0,00 рублей.

Объем финансирования по годам:

2014 год – **20 632 697,00 рублей.**

из них средства:

* бюджета городского поселения – 9 948 158,00 рублей.
* средства областного бюджета – 10 684 539,00 рублей
* средства федерального бюджета – 0,00 рублей

2015 год – **12 393 255,00 рублей.**

из них средства

* бюджета городского поселения– 12 393 255,00 рублей.
* средства областного бюджета – 0,00 рублей
* средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

2016 год – **13 141 700,00 рублей.**

из них средства

* бюджета городского поселения – 13 141 700,00 рублей.
* средства областного бюджета – 0,00 рублей.
* средства федерального бюджета – 0,00 рублей

**5. Механизм реализации Программы**

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.

Заказчик Программы:

- обеспечивает реализацию Программы;

- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- корректирует программные мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации Программы;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы;

При необходимости для реализации отдельных мероприятий Программы могут создаваться рабочие группы.

Исполнителями Программы являются Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Порядок финансирования мероприятий программы из средств бюджета городского поселения осуществляется путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий в установленном законом порядке

**Паспорт**

**муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **Содержание дворовых территорий, автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах поселения** |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ, положениями Энергетической стратегии России на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 №1234-р |
| Заказчик подпрограммы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Разработчик подпрограммы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Цели и задачи подпрограммы | **Цели:**  Содействие экономическому и социальному развитию Кардымовского городского поселения, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения.  **Задачи:**  - повышение уровня содержания автомобильных дорог местного значения;  - восстановление первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автодорог и сооружений на них;  - снижение доли автомобильных дорог Кардымовского городского поесления не соответствующих нормативным требованиям;  - обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского поселения |
| Целевые показатели подпрограммы | * Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям * Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования, из-за сопутствующих дорожных условий |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |
| Источники и объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования всего – **20 696 939,00** рублей, в том числе:  Объем финансирования по годам:  **2014 год** – **12 883 439,00 рублей.**  из них средства:   * бюджета городского поселения – 3 022 016,00 рублей. * средства областного бюджета – 9 371 239,00 рублей * средства федерального бюджета – 0,00 рублей   **2015 год** – **3 813 500,00 рублей.**  из них средства   * бюджета городского поселения– 3 813 500,00 рублей. * средства областного бюджета – 0,00 рублей * средства федерального бюджета – 0,00 рублей.   2016 год – **4 000 000,00 рублей.**  из них средства   * бюджета городского поселения – 4 000 000,00 рублей. * средства областного бюджета – 0,00 рублей.   средства федерального бюджета – 0,00 рублей |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Настоящая подпрограмма направлена на реконструкцию существующей улично-дорожной сети, ремонт существующей дворовой сети, увеличение числа дорог с твердым покрытием, снижение износа объектов дорожной инфраструктуры.

Подпрограмма содержит перечень, характеристики и механизм реализации мероприятий по развитию улично-дорожной сети населенных пунктов, дворовых сетей населенных пунктов Кардымовского городского поселения на период с 2014 по 2016 годы, необходимых для устойчивой и эффективной работы улично-дорожной, дворовой сетей населенных пунктов Кардымовского городского поселения.

В 2013 г. в населенных пунктах Кардымовского городского поселения общая протяженность улиц, проездов, составляет 35,2 км. По типу покрытия улично-дорожная сеть на территории поселения делится на 3 типа: асфальтобетонным покрытием (15,961 км), покрытием из песчано-гравийной смеси ( 7,614 км) и грунтовым покрытием (11,625 км). Процентное соотношение типов покрытия к общей протяженности УДС указано на диаграмме:

От уровня транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных автомобильных дорог общего пользования во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения.

Основные характеристики улично-дорожной сети представлены в таблице А:

Таблица А.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№№ п/п** | **Наименование параметров и элементов обустройства** | **Ед. изм.** | **Количество** |
| 1 | Протяженность улиц, проспектов, переулков, проездов, дорог с а/б покрытием | км | 15,961 |
| 2 | Протяженность гравийных и щебеночных, покрытий, подлежащих содержанию | км | 7,614 |
| 3 | Протяженность грунтовых покрытий, подлежащих содержанию | км | 11,625 |

Для содержания и ремонта муниципальных автомобильных дорог и искусственных сооружений заключаются муниципальные контракты, но, вследствие недостаточного финансирования и увеличившегося транспортного потока на территории Кардымовского района, улучшение дорожной инфраструктуры движется небольшими темпами.

Неудовлетворительная конъюнктура улично-дорожной сети негативно влияет на состояние окружающей среды. Улицы населенных пунктов не имеют ливневой канализации. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

Подпрограмма включает в себя мероприятия на проведение капитального ремонта и ремонта объектов дорожного хозяйства и реконструкции объектов дорожного хозяйства.

Разработка и реализация подпрограммы позволят комплексно подойти к развитию дворовой сети, искусственных сооружений, технических средств организации дорожного движения, обеспечить их согласованное развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования дворовой и уличной дорожной сетей и их содержания окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие Кардымовского городского поселения.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

 Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования в муниципальном образовании Кардымовского городского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов и координировать усилия бюджетов всех уровней.

**Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы**

Цель подпрограммы – содействие экономическому и социальному развитию Кардымовского городского поселения, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной и дворовой сетей в соответствии с потребностями экономики и населения.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач.

**В экономике:**

* содействие экономическому развитию поселения за счет совершенствования улично-дорожной и дворовой сетей, способных удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом;
* снижение стоимости товаров и услуг за счет сокращения транспортных издержек при перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом;
* содействие росту экономической активности граждан путем сокращения времени и улучшения условий доставки грузов и пассажиров, расширения транспортной доступности территорий в любое время года.

**В социальной сфере:**

* улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;
* повышение уровня жизни населения за счет снижение транспортной составляющей в стоимости товаров и услуг, улучшения социальных условий жизни и увеличения доходов;
* увеличение продолжительности жизни населения за счет сокращения числа дорожно-транспортных происшествий, снижения отрицательного воздействия на окружающую среду и обеспечения своевременного медицинского обслуживания граждан.

**В бюджетной сфере:**

* Увеличение доходов бюджетной сферы вследствие:
  + роста экономической активности в различных отраслях при снижении транспортных издержек и росте мобильности населении;
  + развитие туристической сферы деятельности;
  + увеличения доходов в результате роста рыночной стоимости земель и имущества вблизи усовершенствованных автомобильных дорог.
* Оптимизация бюджетных расходов вследствие:
  + повышения эффективности расходов на дорожное хозяйство за счет более эффективного планирования;
  + совершенствования механизмов расходования средств через системы закупок для муниципальных нужд;
  + перераспределение расходов на дорожное хозяйство с федеральным и областным бюджетами;

снижения транспортных издержек по доставке грузов и пассажиров.

Важнейшими факторами для достижения целевых показателей муниципальной программы являются: увеличение доходов дорожного фонда муниципального образования Кардымовского городского поселения за счет привлечение средств областного и федерального бюджетов.

Решение задач подпрограммы будет обеспечено путем достижения следующих **целевых показателей**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 1 | Снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования, не отвечающих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | % | 15 | 18 | 25 |
| 2 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов муниципального образования, из-за сопутствующих дорожных условий | % | 50 | 60 | 75 |

**Раздел 3. Перечень подпрограммных мероприятий**

табл. 1а

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | | Источник финанси- рования |
| всего | в том числе по годам | | | |
| 2014 | 2015 | | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | | 7 | 8 |
| **Задача 1. «Ремонт автомобильных дорог в рамках дорожного фонда»** | | | | | | | | | |
| 1.1 | Ремонт дороги по ул. Ленина (от дома № 68 до границы п. Кардымово) | 2014 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 435 000,00 | 435 000,00 |  | |  | бюджет городского поселения |
| 1.2 | Ремонт дороги по ул. Матросова протяженностью 700 м в пос. Кардымово Смоленской области | 2014 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 300 000,00 | 300 000,00 |  | |  | бюджет городского поселения |
| 1.3 | Ремонт дороги по улицам Красноармейской, Предбазарной, Советская в п. Кардымово | 2014 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 277 900,00 | 277 900,00 |  | |  | бюджет городского поселения |
| 1.4 | Ремонт дороги улицы Спортивной в п. Кардымово Смоленской области | 2014 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 500 000,00 | 500 000,00 |  | |  | бюджет городского поселения |
| 1.5 | Ремонт дороги по ул. Октябрьская п. Кардымово | 2016 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 2 215 800,00 |  |  | | 2 215 800,00 | бюджет городского поселения |
| 1.6 | Ремонт участка дороги по ул. Красноармейской в п. Кардымово (около полиции) | 2015 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 497 900,00 |  | 497 900,00 | |  | бюджет городского поселения |
| 1.7 | Устройство искусственных неровностей на дорогах по ул. Ленина, Красноармейская в п. Кардымово | 2015 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 100 000,00 |  | 100 000,00 | |  | бюджет городского поселения |
| **Итого:** | | | | **4 326 600,00** | **1 512 900,00** | **597 900,00** | | **2 215 800,00** |  |
| **Задача 2. Капитальный ремонт дворовых территорий, тротуаров, пешеходных дорожек, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов** | | | | | | | | | |
| 2.1 | Ремонт тротуара по ул. Ленина п. Кардымово | 2015 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 1 000 000,00 |  | 1 000 000,00 | |  | бюджет городского поселения |
| 2.2 | Ремонт дворовой территории д. № 53 по ул. Ленина п. Кардымово | 2015 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 715 600,00 |  | 715 600,00 | |  | бюджет городского поселения |
| 2.3 | Ремонт дворовой территории д. № 3 по ул. Социалистическая п. Кардымово | 2016 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 842 100,00 |  |  | | 842 100,00 | бюджет городского поселения |
| **Итого:** | | | | **2 557 700,00** | **0,00** | **1 715 600,00** | | **842 100,00** |  |
| **Задача 3. «Очистка, отсыпка, грейдерование и ямочный ремонт дорог»** | | | | | | | | | |
| 3.1 | **«Очистка, отсыпка, грейдерование и ямочный ремонт дорог»** | 2014-2016 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 4 241 400,00 | **1 999 300,00** | **1 400 000,00** | **842 100,00** | | бюджет городского поселения |
| **Итого:** | | | | **4 241 400,00** | **1 999 300,00** | **1 400 000,00** | **842 100,00** | |  |
| **Задача 4.** **Оформление дорог в собственность и изготовление проектно-сметной документации** | | | | | | | | | |
| 4.1 | **«Оформление дорог в собственность и изготовление проектно-сметной документации»** | 2014-2016 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 200 000,00 | **0,00** | **100 000,00** | | **100 000,00** | бюджет городского поселения |
| **Итого:** | | | | **200 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | | **100 000,00** |  |
| **Задача 5.** **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов** | | | | | | | | | |
| 5.1 | **Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов** |  | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 9 371 239,00 | **9 371 239,00** | **0,00** | | **0,00** | бюджет Смоленской области |
| **Итого:** | | | | **9 371 239,00** | **9 371 239,00** | **0,00** | | **0,00** |  |
| **Всего по подпрограмме:** | | | | **20 696 939,00** | **12 883 439,00** | **3 813 500,00** | | **4 000 000,00** |  |

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Финансирование подпрограммы предусматривается из средств бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, а также за счет средств бюджета Смоленской области.

В основу расчета стоимости дорожных работ положены укрупненные расценки сложившиеся в дорожном хозяйстве Европейской части России. При этом стоимость работ по проектированию, строительству и ремонту автомобильных дорог, искусственных сооружений и дворовых территорий принята на основе данных, полученных для расчетов смет, разработанных отделом строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Уточнение объемов и стоимости работ будет производиться в процессе реализации мероприятий подпрограммы, при разработке проектно-сметной документации, проведении конкурсных торгов и выполнении дорожных работ.

Объем финансирования всего – **20 696 939,00** рублей, в том числе:

Объем финансирования по годам:

**2014 год** – **12 883 439,00 рублей.**

из них средства:

* бюджета городского поселения – 3 022 016,00 рублей.
* средства областного бюджета – 9 371 239,00 рублей
* средства федерального бюджета – 0,00 рублей

**2015 год** – **3 813 500,00 рублей.**

из них средства

* бюджета городского поселения– 3 813 500,00 рублей.
* средства областного бюджета – 0,00 рублей
* средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

2016 год – **4 000 000,00 рублей.**

из них средства

* бюджета городского поселения – 4 000 000,00 рублей.
* средства областного бюджета – 0,00 рублей.
* средства федерального бюджета – 0,00 рублей

**Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации подпрограммы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Управление подпрограммой осуществляет заказчик подпрограммы.

Заказчик подпрограммы:

- обеспечивает реализацию подпрограммы;

- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;

- корректирует мероприятия, сроки их реализации и их ресурсное обеспечение в ходе реализации подпрограммы;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий подпрограммы;

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий подпрограммы;

- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации подпрограммы;

Организацию управления процессом реализации подпрограммы осуществляет Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Исполнителем подпрограммы является Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Исполнители подпрограммы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Порядок финансирования мероприятий подпрограммы из средств бюджета городского поселения осуществляется путем выделения средств, с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий в установленном законом порядке.

Корректировка подпрограммных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации подпрограммы осуществляется путем внесения изменений в подпрограмму и оформляется Постановлением Администрации муниципального образования «Кардымовский район».

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется заместителем Главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области – В.В. Плешковым.

**Паспорт**

**муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **Поддержка муниципального жилого фонда населенных пунктов Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области** |
| Основание для разработки подпрограммы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  2. Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».  3. Федеральный закон «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ, положениями Энергетической стратегии России на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 №1234-р |
| Заказчик подпрограммы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Разработчик подпрограммы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Цели и задачи подпрограммы | **Цель:**  улучшение эксплуатационных характеристик муниципального жилищного фонда в соответствии со стандартами качества, обеспечивающее гражданам безопасные и благоприятные условия проживания.  **Задачи:**  - приведение состояния муниципальных жилых помещений в Кардымовском городском  поселении  в соответствие с действующими требованиями нормативно - технических документов; - обеспечение сохранности и увеличения сроков эксплуатации муниципального жилищного фонда в Кардымовском городском поселении; |
| Целевые показатели Программы | * Снижение количества муниципального жилого фонда путем приватизации гражданами * Снижение затрат бюджета городского поселение на ремонт муниципального жилого фонда |
| Сроки реализации Программы | 2014-2016 годы |
| Источники и объемы финансирования Программы | Объем финансирования всего – **1 482 578,00** рублей, в том числе:  Объем финансирования по годам:  **2014 год** – **612 578,00 рублей.**  из них средства:   * бюджета городского поселения –612 578 ,00 рублей. * средства областного бюджета – 0,00 рублей * средства федерального бюджета – 0,00 рублей   **2015 год** –  **470 000,00 рублей.**  из них средства   * бюджета городского поселения– 470 000,00 рублей. * средства областного бюджета – 0,00 рублей * средства федерального бюджета – 0,00 рублей.   2016 год –**400 000,00 рублей.**  из них средства   * бюджета городского поселения – 400 000,00 рублей. * средства областного бюджета – 0,00 рублей.   средства федерального бюджета – 0,00 рублей |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Настоящая подпрограмма предусматривает решение задач по ликвидации сверхнормативного износа муниципального жилищного фонда.

Кризисное состояние жилищно комплекса обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов для снижения издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов.

На территории поселения расположено 44 многоквартирных жилых дома, общая площадь жилищного фонда составляет 89 600 кв.м., в том числе муниципального жилищного фонда на 01.01.2014 г. – 4300 кв.м.

В настоящее время значительная доля муниципального жилищного фонда характеризуется неудовлетворительным состоянием.

Причинами возникновения этих проблем являются:

* естественное старение домов;
* недостаточность средств на капитальный ремонт и текущее содержание;
* нарушение правил эксплуатации объектов;
* недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для жилищно-коммунальных предприятий.

Как следствие, у организаций нет возможности осуществить проекты по комплексному капитальному ремонту и реконструкции жилищного фонда без значительного повышения тарифов.

Мероприятия настоящей подпрограммы включают ремонт общего имущества многоквартирных домов муниципального жилого фонда, а также ремонт муниципального жилья частного сектора Кардымовского городского поселения.

Фактическое состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, отсутствием экономических стимулов для снижения издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов.

Подпрограмма предусматривает поэтапное решение проблемы с учетом возможностей финансирования из бюджетов различных уровней.

Применение программного решения существующей проблемы в муниципальном жилищном фонде позволит повысить комфортность условий проживания населения на территории Кардымовского городского поселения за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;

**Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы**

Цель подпрограммы – создание комфортных условий проживания населения Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, а также улучшение жилищно-коммунального обслуживания, обеспечения сохранности жилищного фонда на основе проведения его капитального ремонта и ремонта, обновление систем инженерного оборудования, а также вовлечение частных средств для проведения ремонта жилищного фонда на инвестиционных условиях.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- приведение состояния муниципальных жилых помещений в Кардымовском городском  поселении  в соответствие с действующими требованиями нормативно - технических документов;  
- обеспечение сохранности и увеличения сроков эксплуатации муниципального жилищного фонда в Кардымовском городском поселении;

Мероприятия по капитальному ремонту и ремонту муниципального жилищного фонда могут быть практическим шагом в реформировании жилищно-коммунального хозяйства Кардымовского городского поселения и позволят одновременно с повышением потребительских качеств жилья существенно снизить затраты по его эксплуатации, что будет способствовать дальнейшей приватизации жилищного фонда, развитию форм его самоуправления.

Эти мероприятия приведут к улучшению состояния жилищного фонда и, как следствие, к повышению качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Решение задач подпрограммы будет обеспечено путем достижения следующих **целевых показателей**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 1 | Снижение количества муниципального жилого фонда путем приватизации гражданами | % | 35 | 50 | 0 |
| 2 | Снижение затрат бюджета городского поселение на ремонт муниципального жилого фонда | % | 20 | 23 | 15 |

**Раздел. 3 Перечень подпрограммных мероприятий**

табл. 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | Источник финанси- рования |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| **Задача 1. Организация и проведение работ по капитальному и текущему ремонту муниципального жилого фонда** | | | | | | | | |
| 1.1 | Капитальный и текущий ремонт муниципального жилого фонда Кардымовского городского поселения  (замена оконных и дверных блоков, ремонт полов, стен, крыш, электропроводки) | 2014-2016 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 400 000,00 |  |  | 400 000,00 | бюджет городского поселения |
| 1.2 | Ремонт муниципальной квартиры закрепленной за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми, находящимися под опекой (попечительством), имеющие закрепленное жилое помещение. | 2014 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 214 096,00 | 214 096,00 |  |  | бюджет городского поселения |
| 1.3 | Средства на софинансирование работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома № 53 по ул. Ленина п. Кардымово | 2014 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 398 482,00 | 398 482,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| **Итого:** | | | | **1 012 578,0** | **612 578,00** | **0,00** | **400 000,00** |  |
| **Задача 2. Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда** | | | | | | | | |
| 2.1 | Уплата взносов на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | 2014-2016 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 470 000,00 | 0,0 | 470 000,00 | 0,00 | бюджет городского поселения |
| **Итого:** | | | |  |  | **470 000,00** |  |  |
| **Всего по подпрограмме** | | | | **1 482 578,0** | **612 578,00** | **470 000,00** | **400 000,00** |  |

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Объем денежных средств, необходимых для проведения капитального ремонта и ремонта объектов муниципального жилого фонда Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, формируется за счет средств бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в процессе исполнения городского бюджета и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Объем финансирования всего – **1 482 578,00** рублей, в том числе:

Объем финансирования по годам:

**2014 год** – **612 578,00 рублей.**

из них средства:

* бюджета городского поселения –612 578 ,00 рублей.
* средства областного бюджета – 0,00 рублей
* средства федерального бюджета – 0,00 рублей

**2015 год** –  **470 000,00 рублей.**

из них средства

* бюджета городского поселения– 470 000,00 рублей.
* средства областного бюджета – 0,00 рублей
* средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

**2016 год** –**400 000,00 рублей.**

из них средства

* бюджета городского поселения – 400 000,00 рублей.
* средства областного бюджета – 0,00 рублей.

средства федерального бюджета – 0,00 рублей

**Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы**

Механизм реализации программы включает в себя систему комплексных мероприятий, важными элементами которой являются планирование, мониторинг, уточнение и корректировка целевых показателей программы.

В связи с этим, Заказчик подпрограммы ежегодно осуществляет контроль за эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий подпрограммы; соблюдением законодательства Российской Федерации при заключении муниципальных контрактов на выполнение работ в сфере ремонта и сохранения муниципального жилищного фонда; соблюдением финансовой дисциплины при финансировании работ; и оценивает эффективность реализации мероприятий программы.

В процессе реализации муниципальной подпрограммы заказчик вправе инициировать внесение изменений в мероприятия муниципальной программы, сроки их реализации, а также в соответствии с законодательством — в объемы бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий в пределах утвержденных лимитов бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в целом.

Организацию управления и общий контроль над выполнением настоящей подпрограммы осуществляют: Заместитель главы Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области – В.В. Плешков, совместно с отделом строительства и коммуникаций Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области, отделом городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Успешная реализация мероприятий программы позволит:

- повысить безопасность и комфортность проживания граждан в муниципальном жилом фонде;

- повысить качество реформирования жилищно-коммунального хозяйства района;

- создать эффективный механизм управления жилищным фондом;

- обеспечить надежность работы внутридомовых инженерно-коммунальных систем;

- снизить уровень износа муниципального жилищного фонда.

**Паспорт**

**муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **Комплексное развитие коммунального хозяйства** |
| Основание для разработки подпрограммы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №    131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №    210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,  Федеральный закон 23 ноября 2009 г. №    261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик подпрограммы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Разработчик подпрограммы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Цели и задачи подпрограммы | **Цели:**  Улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.  **Задачи:**   * организация стабильной подачи потребителям воды, улучшение качества питьевой воды; * сокращение случаев негативного воздействия канализационных стоков на окружающую среду; * снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения; * обеспечение гарантированной подачи электроэнергии населению, снижение аварийности в системе энергоснабжения объектов; |
| Целевые показатели подпрограммы | * Снижение доли ветхих сетей водопровода * Увеличение мощностей КНС за счет модернизации * Снижение доли ветхих тепловых сетей * Снижение числа аварий на наружных сетях водо- и теплопроводов |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |
| Источники и объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования всего – **9 093 243,00** рублей, в том числе:  Объем финансирования по годам:  **2014 год** – **3 022 743,00 рублей.**  из них средства:   * бюджета городского поселения – **1 709 443**,00 рублей. * средства областного бюджета **– 1 313 300,00** рублей * средства федерального бюджета – 0,00 рублей   **2015 год** –  **3 070 500,00 рублей.**  из них средства   * бюджета городского поселения– **3 070 500**,00 рублей. * средства областного бюджета – 0,00 рублей * средства федерального бюджета – 0,00 рублей.   **2016 год - 3 000 000,00 рублей.**  из них средства   * бюджета городского поселения – **3 000 000,00** рублей. * средства областного бюджета – 0,00 рублей.   средства федерального бюджета – 0,00 рублей |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Настоящая подпрограмма разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. №    131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. №    210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. №    261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Муниципальная подпрограмма «Комплексное развитие коммунального хозяйства» (далее именуется подпрограмма), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

**Централизованное теплоснабжение.**

Централизованное теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения на территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области осуществляется 3 котельными суммарной мощностью 14,0 Гкал/час, из них, 2 котельных суммарной мощностью 13,8 Гкал/час находятся в муниципальной собственности.

Мониторинг технического состояния котельных, расположенных на территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, показывает, что количество установленных котлов со сроком эксплуатации 10 лет составляет 75%. Общий уровень износа котельных по оперативным сведениям составляет более 80%.

Требует безотлагательной модернизации 1отопительная котельная из 2, находящихся в муниципальной собственности, физический износ которой составляет 90%.

С целью снижения уровня износа котельных необходимо ежегодно выполнять реконструкцию или замену не менее 15% оборудования, физический износ которых составляет 90%. Для реконструкции существующих котельных необходимо ежегодно предусматривать средства в размере 0,5 млн.

Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 10,5 км, все находятся в муниципальной собственности.

Протяженность ветхих тепловых сетей, находящихся в муниципальной собственности, составляет 6,1 км или 58%. Для снижения уровня износа сетей ежегодно необходимо выполнять замену не менее 10% от их общей протяженности.

Для выполнения работ по замене тепловых сетей необходимо ежегодно предусматривать средства в размере 3 млн. рублей.

Общее количество средств необходимых на модернизацию систем централизованного теплоснабжения Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области составляет 10 млн. руб.

**Водоснабжение, водоотведение**

На территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области имеются 5 ед. водоснабжения и 1 ед. централизованного водоотведения.

Износ основных сооружений систем централизованного водоснабжения и водоотведения составляет 80% - 100%.

Общая протяженность водопроводных сетей - 48,1 км., из которых 25,0 км. (или 52 %) нуждаются в замене.

Общая протяженность канализационных сетей – 14,7 км., из которых 2,9 км. (или 20%) нуждаются в замене.

Утечка и неучтенный расход воды составляет 5% год.

Из общего объема пропущенных сточных вод через очистные сооружения до нормативных требований очищается всего 90% сточных вод.

В соответствии с регламентом «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации» обслуживаются только инженерные сооружения систем коммунального водоснабжения и водоотведения, расположенные в административных центрах Смоленской области. На остальных сооружениях систем водоснабжения и водоотведения регламентные работы по причине отсутствия организаций водопроводно-канализационнного хозяйства, эксплуатирующих данные сооружения, не проводятся, осуществляется только выполнение ремонтных работ при устранении течей на сетях водоснабжения и водоотведения по заключаемым одноразовым договорам. Не осуществляется и систематический производственный контроль за качеством подаваемой питьевой воды и сбросом сточной жидкости в поверхностные водоемы (примечание: индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию систем водоснабжения, в соответствии с рабочей программой должен постоянно контролировать качество питьевой воды в местах водозабора, перед поступлением в распределительную сеть, а также в точках водозабора наружной и внутренней водопроводной сети).

Общее количество средств необходимых на модернизацию систем водоснабжения и водоотведения Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области составляет 15 млн. руб.

***Модернизация КХ***

Модернизация объектов коммунального хозяйства, расположенных на территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, является важнейшим этапом развития жилищно – коммунального комплекса, для чего необходимы финансовые средства в объеме 35 млн. рублей, в том числе:

- модернизация систем водоснабжения и водоотведения – 15 млн. рублей;

- модернизация систем централизованного теплоснабжения – 10 млн. рублей;

- строительство систем газоснабжения - 10 млн. рублей.

подпрограмма предусматривает:

* решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов,
* внедрение ресурсосберегающих технологий, разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей
* обслуживание, ремонт, строительство и изготовление проектно-сметной документации сетей коммунальной инфраструктуры.
* расходы поселения, связанные с содержанием муниципального имущества (бани)
* организацию и проведение мероприятий по энергосбережению

Программный подход к выполнению мероприятий настоящей подпрограммы позволит достичь следующих показателей:

* повысить комфортность условий проживания населения на территории Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области за счет повышения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг с одновременным снижением нерациональных затрат;
* повысить эффективность, устойчивость и надежность функционирования жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
* формирования рыночных механизмов функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций.

Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения — это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ.

В связи с тем, что Кардымовское городское поселение Кардымовского района Смоленской области из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет привлечения средств, областного, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

**Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы**

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

* организация стабильной подачи потребителям воды, улучшение качества питьевой воды;
* сокращение случаев негативного воздействия канализационных стоков на окружающую среду;
* снижение потерь при эксплуатации систем водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;
* обеспечение гарантированной подачи электроэнергии населению, снижение аварийности в системе энергоснабжения объектов;

В настоящей Программе определяются сроки проведения мероприятий:

* по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры Кардымовского городского поселения;
* объемы финансирования согласно указанным мероприятиям, исходя из изменений подключаемой тепловой и электрической нагрузки к системам энергоснабжения, потребности в изменении производительности систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод поселения, увеличения пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения. Программа является основанием для разработки условий технических заданий на разработку проектов инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Решение задач подпрограммы будет обеспечено путем достижения следующих **целевых показателей**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 1 | Снижение доли ветхих сетей водопровода | % | 10 | 12 | 10 |
| 2 | Увеличение мощностей КНС за счет модернизации | % | 15 | 15 | 20 |
| 3 | Снижение доли ветхих тепловых сетей | % | 3 | 8 | 12 |
| 4 | Снижение числа аварий на наружных сетях водо- и теплопроводов | % | 12 | 10 | 20 |

**Раздел 3. Перечень подпрограммных мероприятий**

**табл. 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Наименование  мероприятия | Срок реализации | | Исполнитель | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | Источник финанси- рования |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| **Задача 1. Обслуживание, ремонт, строительство и изготовление проектно-сметной документации сетей коммунальной инфраструктуры** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Замена инженерных сетей наружного водопровода жилых домов № 68, 68 А, 68 Б, 68 В, 68Г, 68Д по ул. Ленина в п. Кардымово | 2014 | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 400 000,00 | 400 000,0 |  |  | бюджет городского поселения |
| 1.2 | | Ремонт инженерных сетей наружного водопровода жилых домов по ул. Социалистической в п. Кардымово | 2014 | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 243 600,00 | 243 600,0 |  |  | бюджет городского поселения |
| 1.3 | | Ремонт системы тело- и водоснабжения по ул. Школьной в п. Кардымово | 2015 | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 400 000,00 |  | 400 000,0 |  | бюджет городского поселения |
| 1.4 | | Ремонт ЦТП – 1 п. Кардымово Смоленской области | 2014 | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 10 237,28 | 10 237,28 |  |  | бюджет городского поселения |
| 1.5 | | Капитальный ремонт водопровода по улицам Марьинская, Карьерная, Станционная, Пристанционная в п. Кардымово | 2014 | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 7 000,00 | 7 000,00 |  |  | бюджет городского поселения |
| 1.6 | | Ремонт системы тепло- и водоснабжения по ул. Красноармейской в п. Кардымово | 2015 | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 830 500,00 |  | 830 500,0 |  | бюджет городского поселения |
| 1.7 | | Ремонт и модернизация КНС в п. Кардымово | 2016 | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 860 000,00 |  |  | 860 000,00 | бюджет городского поселения |
| 1.8 | | Передача полномочий по разработке схем водоснабжения и водоотведения Кардымовского городского поселения | 2014 | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 10 762,72 | 10 762,72 |  |  | бюджет городского поселения |
| 1.9 | | Перенос водонапорной башни в дер. Сопачево Кардымовского района | 2015 | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 2700 000,00 |  | 270 000,00 |  | бюджет городского поселения |
| 1.10 | | Ремонт системы водоснабжения по ул. Октябрьская, Победы в п. Кардымово | 2016 | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 585 000,00 |  |  | 585 000,00 | бюджет городского поселения |
| 1.11 | | Техническое обслуживание наружного газопровода низкого и высокого давления в Кардымовском городском поселении | 2014-2016 | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 45 000,00 |  | 30 000,00 | 15 000,00 |  |
| **Итого:** | | | | | | **3 662 100,00** | **671 600,00** | **1 530 500,00** | **1 460 000,00** |  |
| **Задача 2. Расходы поселения, связанные с содержанием муниципального имущества (бани)** | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Расходы поселения, связанные с содержанием муниципального имущества (бани) | | 2014-2016 | | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 3 917 843,00 | **1 037 843,00** | **1 440 000,00** | **1 440 000,00** | бюджет городского поселения |
| **Итого:** | | | | | | **3 917 843,00** | **1 037 843,00** | **1 440 000,00** | **1 440 000,00** |  |
| **Задача 3. Организация и проведение мероприятий по энергосбережению** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | **Организация и проведение мероприятий по энергосбережению** | | | 2014-2016 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | **200 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** | бюджет городского поселения |
| **Итого:** | | | | | | **200 000,00** | **0,00** | **100 000,00** | **100 000,00** |  |
| **Задача 4. Субсидия на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения** | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Субсидия на капитальный ремонт объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения | | | 2014-2015 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | **1 313 300,00** | **1 313 300,00** | **0,00** | **0,00** | бюджет Смоленской области |
| **Итого:** | | | | | | **1 313 300,00** | **1 313 300,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Всего по подпрограмме:** | | | | | | **9 093 243,00** | **3 022 743,00** | **3 070 500,00** | **3 000 000,00** |  |

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Одним из приоритетов национальной жилищной политики Российской Федерации является обеспечение комфортных условий проживания и доступности коммунальных услуг для населения.

Объем финансирования всего – **9 093 243,00** рублей, в том числе:

Объем финансирования по годам:

**2014 год** – **3 022 743,00 рублей.**

из них средства:

* бюджета городского поселения – **1 709 443**,00 рублей.
* средства областного бюджета **– 1 313 300,00** рублей
* средства федерального бюджета – 0,00 рублей

**2015 год** –  **3 070 500,00 рублей.**

из них средства

* бюджета городского поселения– **3 070 500**,**00** рублей.
* средства областного бюджета – 0,00 рублей
* средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

**2016 год - 3 000 000,00 рублей.**

из них средства

* бюджета городского поселения – **3 000 000,00** рублей.
* средства областного бюджета – 0,00 рублей.
* средства федерального бюджета – 0,00 рублей

Основным источником финансирования настоящей подпрограммы является бюджет Кардымовского городского поселения, также в процессе реализации мероприятий программы будут задействованы механизмы привлечения финансовых средств из бюджета Смоленской области.

Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в процессе исполнения бюджета городского поселения и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

**Раздел 5. Механизм реализации подпрограммы**

Заказчик подпрограммы обеспечивает:

- ход реализации подпрограммы, эффективное и целевое использование средств, выделяемых на реализацию подпрограммы;

- формирование плана реализации мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;

- подготовку предложений по корректировке подпрограммы в соответствии с приоритетными направлениями социально-экономического развития , ускорению или приостановке реализации отдельных мероприятий;

- информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации подпрограммы, мониторинг хода выполнения мероприятий подпрограммы и подготовку отчета о реализации подпрограммы.

Исполнители подпрограммы – отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области - осуществляет:

- контроль за выполнением мероприятий подпрограммы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

- финансирование мероприятий подпрограммы из местного бюджета в объемах, предусмотренных подпрограммой;

- разработку и утверждение в установленном порядке проектно-сметной документации;

- подготовку предложений в перечень объектов капитального ремонта водопроводно-канализационного хозяйства муниципального образования на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках подпрограммы в очередном финансовом году;

- мониторинг хода реализации мероприятий подпрограммы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации подпрограммы;

Выделение субсидий из областного бюджета на капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства муниципальных образований осуществляется при наличии разработанной и утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, а также при выделении средств из местных бюджетов в объемах, предусмотренных подпрограммой.

**Паспорт**

**муниципальной подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | **Благоустройство** |
| Основание для разработки подпрограммы | 1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  2. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды  3. |
| Заказчик подпрограммы | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Разработчик подпрограммы | Отдел городского хозяйства Администрации муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области |
| Цели и задачи подпрограммы | **Цели:**  Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения, развитие социально-культурной сферы благоустройства на территории Кардымовского городского поселения  **Задачи:**   1. Развитие материально-технической базы и переоснащение объектов благоустройства; 2. Поддержание на существующем уровне и улучшение санитарно-эпидемиологического состояния и благоустройства территории городского поселения. |
| Целевые показатели подпрограммы | * Снижение случаев нападения бродячих животных на жителей * Увеличение освещенности городского поселения * Снижение доли несанкционированных свалок мусора |
| Сроки реализации подпрограммы | 2014-2016 годы |
| Источники и объемы финансирования подпрограммы | Объем финансирования всего **– 14 894 892,00 рублей**, в том числе:  Объем финансирования по годам:  **2014 год** – **4 113 937,00 рублей.**  из них средства:   * бюджета городского поселения – 4 113 937,00 рублей. * средства областного бюджета **–** 0,00 рублей * средства федерального бюджета – 0,00 рублей   **2015 год** –  **5 039 255,00 рублей.**  из них средства   * бюджета городского поселения– 5 039 255,00 рублей. * средства областного бюджета – 0,00 рублей * средства федерального бюджета – 0,00 рублей.   **2016 год - 5 741 700,00 рублей.**  из них средства   * бюджета городского поселения – 5 741 700 700,00 рублей. * средства областного бюджета – 0,00 рублей.   средства федерального бюджета – 0,00 рублей |

**Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом**

Разработка подпрограммы «Благоустройство» отражает в себе основные направления благоустройства в период 2014-2016 гг.

Качественное содержание существующих и вновь созданных объектов благоустройства является одной из главных задач подпрограммы.

Существенный уровень благоустройства территории не отвечает требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной негативного восприятия жителями городского поселения.

Организация эксплуатации сетей уличного освещения является одной из важнейших задач органов исполнительной власти любого поселения. В настоящее время процент горения светильников, установленных на опорах уличного освещения, составляет 85%. Для улучшения освещения на улицах и территориях, прилегающих к жилым домам необходимо довести процент горения светильников до 100%, что должно являться результатом реализации программы.

Благоустройство в жилых кварталах помимо проездов и тротуаров включает в себя озеленение, места отдыха, детские игровые и спортивные площадки. Сейчас почти в каждом дворе имеются детские площадки, но малые архитектурные формы на многих из них уже нуждаются в замене, необходимы более усовершенствованные и безопасные. Тенденция к увеличению устройства спортивных дворовых площадок обусловлена тем, что сейчас многие дети не имеют возможности посещать платные спортивные секции и для них дворовая обустроенная площадка является залогом здоровья и крепкого физического развития.

Места отдыха для жителей поселка любого возраста пока еще не все соответствуют и удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к качеству среды проживания.

В настоящее время санитарно-эпидемиологическая обстановка в городском поселении не позволяет прекращать работу по сбору и вывозу твердых бытовых отходов из несанкционированных свалок, крупно-габаритного мусора, уборке улиц и площадей, отлову безнадзорных животных.

Содержание мест захоронения – одна из задач исполнительной власти городского поселения, поэтому в подпрограмме учитываются мероприятия по поддержанию чистоты и порядка на муниципальных кладбищах.

Существующие ландшафтные объекты благоустройства должны обеспечивать комфортные условия для жизни и отдыха населения. Эксплуатация и содержание таких объектов должна выражаться в регулярном поливе и стрижке газонов, посадке и уходе за зелеными насаждениями.

Одной из проблем Благоустройства любого населенного пункта является негативное отношение некоторых жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки, не всеми жильцами частных домов окашивается территория прилегающая к домовладениям в радиусе 5 метров.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства населенных пунктов необходим, так как без комплексной системы благоустройства муниципального образования Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая согласованность действий органов местного самоуправления поселения и предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и занимающихся благоустройством. Определение перспектив благоустройства муниципального образования позволит добиться сосредоточения средств на решение поставленных задач, а не расходовать средства на текущий ремонт отдельных элементов благоустройства.

**Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели подпрограммы**

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством территории Кардымовского городского поселения. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта объектов благоустройства территории Кардымовского городского поселения.

Одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

**Цель подпрограммы** - создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения, развитие социально-культурной сферы благоустройства на территории Кардымовского городского поселения

Задачи подпрограммы:

- Формирование условий и создание мест отдыха населения;

- Развитие материально-технической базы и переоснащение объектов благоустройства;

- Внедрение новых технологий при комплексном озеленении;

- Привлечение жителей городского поселения к активному участию в мероприятиях по благоустройству и озеленению

В результате решения всех поставленных задач предполагается:

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Кардымовского городского поселения;

- активизация работ по благоустройству территории поселения, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц;

- развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- организация уличного освещения с дополнительной установкой светильников;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация свалок бытового мусора;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в местах санкционированного размещения ТБО, выполнить зачистки и обустроить подъездные пути;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Решение задач подпрограммы будет обеспечено путем достижения следующих **целевых показателей**:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **2014** | **2015** | **2016** |
| 1 | Снижение случаев нападения бродячих животных на жителей | % | 50 | 70 | 80 |
| 2 | Увеличение освещенности городского поселения | % | 20 | 15 | 20 |
| 3 | Снижение доли несанкционированных свалок мусора | % | 35 | 30 | 25 |

**3. Перечень подпрограммных мероприятий**

**табл. 4**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Объем финансирования (тыс.руб.) | | | | Источник финанси- рования |
| всего | в том числе по годам | | |
| 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 |
| **Задача 1. Организация уличного освещения** | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация уличного освещения | 2014-2016 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 6 498 600,00 | 1 998 600,00 | 2 300 000,00 | 2 200 000,00 | бюджет городского поселения |
| 1.2 | Техническое обслуживание уличного освещения | 2014-2016 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 747 014,00 | 247 014,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | бюджет городского поселения |
| 1.3 | Приобретение комплектующих для уличного освещения | 2014-2016 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 150 386,00 | 50 386,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | бюджет городского поселения |
| **Итого:** | | | | **7 396 000,00** | **2 296 000,00** | **2 600 000,00** | **2 500 000,00** |  |
| **Задача 2.**  Организация и содержание мест захоронения | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация и содержание мест захоронения | 2014-2016 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 510 000,00 | **128 300,00** | **140 000,00** | **241 700,00** | бюджет городского поселения |
| **Итого:** | | | | **510 000,00** | **128 300,00** | **140 000,00** | **241 700,00** |  |
| **Задача 3.**  **Организация работ по уборке территории и вывозу мусора** | | | | | | | | |
| 3.1 | Удаление аварийных и сухостойных деревьев, обрезка веток, кронирование. | 2014-2016 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 482 600,00 | 182 600,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | бюджет городского поселения |
| 3.2 | Содержание, уборка, полив улиц, вывоз ТБО и крупногабаритного мусора (несанкционированные свалки), побелка деревьев, бордюрного камня, скос газонов чистка мусорных площадок от снега, грязи, мусора, посыпка их песком, прочистка и устройство сточных канав, сливных трубочек. | 2014-2016 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 3 541 900,00 | 941 900,00 | 1 250 000,00 | 1 350 000,00 | бюджет городского поселения |
| **Итого:** | | | | **4 024 500,00** | **1 124 500,00** | **1 400 000,00** | **1 500 000,00** |  |
| **Задача 4.**  **Прочие расходы по благоустройству поселений** | | | | | | | | |
| 4.1 | Отлов безнадзорных животных | 2014-2016 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 350 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 150 000,00 | бюджет городского поселения |
| 4.2 | Содержание объектов благоустройства  (ремонт, установка, покупка детских площадок, малых архитектурных форм, мусорных контейнеров и площадок, покупка и посадка цветов в вазоны, проведение субботников, покупка необходимых материалов для содержания элементов благоустройства, заливка и содержание катка в п. Кардымово) | 2014-2016 | Администрация муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области | 2 614 392,00 | 465 137,00 | 799 255,00 | 1 350 000,00 | бюджет городского поселения |
| Итого: | | | | **2 964 392,00** | **565 137,00** | **899 255,00** | **1 500 000,00** |  |
| **Всего по подпрограмме:** | | | | **14 894 892,00** | **4 113 937,00** | **5 039 255,00** | **5 741 700,00** |  |

**Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Объем денежных средств, необходимых для проведения мероприятий по благоустройству поселения Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области, формируется за счет средств бюджета Кардымовского городского поселения Кардымовского района Смоленской области.

Объем расходов на выполнение мероприятий подпрограммы подлежит ежегодному уточнению в процессе исполнения бюджета городского поселения и при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Объем финансирования всего **– 14 894 892,00 рублей**, в том числе:

Объем финансирования по годам:

**2014 год** – **4 113 937,00 рублей.**

из них средства:

* бюджета городского поселения – 4 113 937,00 рублей.
* средства областного бюджета **–** 0,00 рублей
* средства федерального бюджета – 0,00 рублей

**2015 год** –  **5 039 255,00 рублей.**

из них средства

* бюджета городского поселения– 5 039 255,00 рублей.
* средства областного бюджета – 0,00 рублей
* средства федерального бюджета – 0,00 рублей.

**2016 год - 5 741 700,00 рублей.**

из них средства

* бюджета городского поселения – 5 741 700,00 рублей.
* средства областного бюджета – 0,00 рублей.

средства федерального бюджета – 0,00 рублей

**5. Механизм реализации подпрограммы**

Управление реализацией подпрограммы осуществляет заказчик подпрограммы. Муниципальный Заказчик несет ответственность за реализацию подпрограммы, уточняет сроки реализации мероприятий подпрограммы и объемы финансирования.

Заказчиком подпрограммы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий подпрограммы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации подпрограммы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач подпрограммы по результатам принятия областного и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей подпрограммы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации подпрограммы.

Мероприятия подпрограммы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов.

Распределение объемов финансирования, указанных в таблицах № 4 к настоящей подпрограмме, осуществляется заказчиком подпрограммы.

Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Администрацией муниципального образования «Кардымовский район» Смоленской области.

Исполнитель подпрограммы:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия подпрограммы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям подпрограммы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий подпрограммы;

Прогнозируемые конечные результаты реализации подпрограммы предусматривают повышение уровня благоустройства территории поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности поселения.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории Кардымовского городского поселения.